## Slide 1
Proceso de Aseguramiento de la Calidad

## Slide 2: Contenido:
1Términos y Definiciones
2Objetivo y Alcance del Proceso
3Roles y Responsabilidades
4Entradas y Salidas del Proceso
5Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6Métricas del Proceso
7 Artefactos del Proceso
8 Historial de Revisiones

## Slide 3: Objetivos y Alcance del Proceso

## Slide 4: Objetivo
Definir y establecer las actividades de aseguramiento de calidad a realizar, que aseguren que los productos de trabajo del Sistema Viajes Tumi que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

## Slide 5: Alcance
Los entregables y productos de trabajo del Sistema de Viajes Tumi.

## Slide 6: Términos y Definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | VARZSOFT | Empresa de Software que desarrolla un sistema de viajes.
2 | Proceso | Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que las personas usan con un propósito específico, y que a partir de ciertas entradas generan productos o servicios de salida.
3 | Proyectos | Unidades de trabajo sujetas a Revisiones de QA, las cuales son ejecutadas por VarzSoft.
4 | QA | Aseguramiento de Calidad
5 | NC | No Conformidades encontradas en la Revisión de Calidad de los artefactos y productos de VarSoft.

## Slide 7: Roles y Responsabilidades
Jefe de proyecto
Revisado de QA
Analista de Calidad
Elaborar y proporcionar los entregables para el Aseguramiento de Calidad que realiza el Revisor.
Aprobar las acciones correctivas.
Planificar y realizar las Revisiones de QA.

## Slide 8: Roles y Responsabilidades
Analista
Cliente
Responsable de Producto
Es el responsable de la elaboración del producto (entregable) de proyecto interno, así como de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
Rol autorizado por el cliente para revisar/aprobar el entregable
Es el responsable de la elaboración del producto o de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
De acuerdo al producto el responsable del producto (entregable) puede ser el Jefe de Proyecto(JP), el Analista de Calidad (GC), o el Analista Programador (AP).

## Slide 9: Entradas y Salidas del Proceso
Entradas: Lista de
Actividades de QA
de Producto.
Proceso de Aseguramiento de la Calidad
Salidas: - Registro de las revisiones
realizadas.
Consolidado de No
Conformidades

## Slide 10: Descripción del Proceso
Subprocesos

## Slide 11: Subprocesos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad
Ejecución de Plan de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Elaboración de Informe
de Resultados QA
(3) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Actividades de QA
Analista de Calidad
Registro de las revisiones realizadas
Jefe de proyecto
Planificación de Actividades de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 12
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad (GC) | Planificación de Actividades de QA | Cada vez que se inicia una fase de seguimiento y control se debe elaborar la hoja “Planificación” de la herramienta “Herramienta de Gestión QA-Producto”. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Hoja de Planificación elaborada
2 | Analista de Calidad (GC) | Ejecución de Plan de QA | El Analista de Calidad es el responsable de la ejecución de las Revisiones de QA planificadas. Después de realizada la revisión de QA de producto, el Analista de Calidad comunica vía correo electrónico la ruta donde se encuentran los resultados de la revisión, con copia al Gestor de Configuración. El Analista de Calidad es el responsable de verificar el cumplimiento del Plan de QA (Revisiones de QA) | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Resultado de las Revisiones
Subprocesos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad

## Slide 13
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salidas
3 | Analista de Calidad (GC) | Elaboración de Informe de Resultados QA | El Analista de Calidad elabora los Informes de las Revisiones de QA y comunica al jefe de proyecto y a los Analistas. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Informe de las Revisiones de QA
Subprocesos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad

## Slide 14: . Descripción del Proceso
Actividades

## Slide 15: Actividades del Subproceso Ejecución de Plan de QA
Plan de QA
Analista de Calidad
Realizar las Revisiones de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Revisión Ejecutada
Analista de Calidad
Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 16: Actividades del Subproceso Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad (GC) | Realizar las Revisiones de QA | De acuerdo al plan de actividades de QA, el Analista de Calidad se reúne con el Revisado de QA para verificar si los entregables proporcionados están completos, cumplen con los estándares y especificaciones, si se usan los procesos definidos y si están conformes para pasar a la siguiente actividad. Para la Revisión del QA de Productos: El Analista de Calidad deberá revisar los entregables indicados en la hoja “Planificación” del libro “Herramienta de Gestión QA-Producto” y de encontrar NC deberá actualizar la Hoja “Seguimiento de NC” del libro “Gestión QA-Producto. El Analista de Calidad en conjunto con el Revisado de QA decidirán las NC encontradas que deberán resolver, su tratamiento y registro en la hoja de “Seguimiento de NC” Las NC que no serán resueltas deberán ser justificadas y aprobadas por el Analista; y asimismo se informará al Analista de Calidad. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Hoja de Seguimiento de NC llenada

## Slide 17: Actividades del Subproceso Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
2 | Analista de Calidad (GC) | Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA | Después de cada Revisión de QA, el Analista de Calidad deberá actualizar las duraciones reales de las revisiones en las hojas de Planificación de la herramienta: HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 Comunicar al Revisado de QA el Informe del producto vía correo electrónico. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Informe de las Revisiones QA

## Slide 18: Actividades del Subproceso Elaboración de Informe de Resultados QA
Informar las actividades y resultados de QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Resultado de revisiones de QA
Analista de Calidad
Elaborar el Informe Gerencial de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Resultado de QA
Jefe d eproyecto

## Slide 19
Actividades del Subproceso
Ejecución de Plan de QA
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad (GC) | Elaborar el Informe Gerencial de QA | El Analista de Calidad informará el resultado de las Revisiones de QA al finalizar las reuniones definidas en los planes elaborados en el subproceso de Planificación de QA. Para las revisiones de QA del Producto (proyectos), se elaborará un consolidado de todos los informes de revisión presentados por requerimiento para el periodo definido en el cronograma . La hoja Informe de Revisión deben contener: Totales de no conformidades encontradas Desviación de lo planeado versus lo ejecutado. Esfuerzo invertido en revisiones de QA. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Informe Gerencial de QA

## Slide 20
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
2 | Analista de Calidad (GC) | Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia | El Analista de Calidad informará el estado de las revisiones, en reuniones mensuales, al Jefe de proyecto. Las recomendaciones aprobadas o sugeridas se transformarán en Oportunidades de Mejora | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Resultados de QA
Actividades del Subproceso
Ejecución de Plan de QA

## Slide 21: Descripción del Proceso
Tareas

## Slide 22: Tareas de la Actividad Realizar las Revisiones de QA
Revisión General
(2) Analista de Calidad
Manual
No
Solicitud de control de
Calidad del producto
Analista de Calidad
Recepción de Solicitud de Control de QA
(1) Analista de Calidad
GitHub
Es Conforme?
Revisar Documentos
(5) Analista de Calidad
Checklist de Aseguramiento de Calidad
Si
Producto Conforme?
Poner a disposición para entrega al cliente
(6) Analista de Calidad
Github
Analista de Calidad
Si
Conformidad de calidad
del producto
A
A
No
Levantamiento de NC
(3) Revisado de QA
Herramienta Gestión
QA‑Producto
Seguimiento
(4) Analista de Calidad
Herramienta Gestión
QA‑Producto

## Slide 23
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
1 | Analista de Calidad (GC) | Recepción de Solicitud de Control de QA | El Analista de Calidad cada vez que recibe una solicitud de control de calidad de producto (entregable), toma control de la versión del producto | GitHub | 
2 | Analista de Calidad (GC) | Revisión General | El Analista de Calidad realizará una Revisión General para verificar si se han entregado todos los componentes del producto (entregable). De haber No Conformidades, se comunica al responsable del producto mediante correo electrónico para que levante las no conformidades. | Manual | Resultado de la Revisión General
3 | Revisado de QA | Levantamiento de NC | El Revisado de QA levanta las No Conformidades y comunica al Analista de Calidad. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | No Conformidades subsanadas
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
4 | Analista de Calidad (GC) | Seguimiento | El Analista de Calidad puede optar por convocar reuniones para validar que las No Conformidades que debe resolver el Responsable del Proyecto, hayan sido solucionadas. El Analista de Calidad actualizará la hoja de “Seguimiento de NC” con el resultado. El Analista de Calidad realiza el seguimiento al levantamiento de las No Conformidades. El Analista de Calidad debe tener conocimiento de cuales fueron las No Conformidades que se acordaron no realizar. Luego ir al paso 1 | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Seguimiento de No Conformidades
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salidas
5 | Analista de Calidad (GC) | Revisar Documentos | El Analista de Calidad revisará los documentos utilizando la Herramienta Gestión QA-Producto. | HGPPQ_Herramienta de Gestion_V0.1 | Entregables revisados
6 | Analista de Calidad (GC) | Poner a disposición para entrega al cliente | Poner a disposición para entrega al cliente. Se coloca el producto (entregable) en la ubicación del repositorio que corresponda para su entrega al cliente, y se comunica al Responsable y al Gestor de la Configuración la conformidad de calidad del producto (entregable). | GitHub | Entregables conformes.
Regresar
Tareas de la Actividad
Realizar las Revisiones de QA

## Slide 26
Métricas del Proceso
Ficha de Num de NConformidades QA del Producto

## Slide 27
Artefactos del Proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Herramienta Gestión QA-Producto | Planificación de Actividades de QA |  | 
2 | Herramienta Gestión QA-Producto | Ejecución de Plan de QA | Todas las Actividades del Subproceso | Levantamiento de NC Seguimiento
 | Herramienta Gestión QA-Producto |  |  | Revisar Documentos
3 | Herramienta Gestión QA-Producto | Elaboración de Informe de Resultados QA | Todas las Actividades del Subproceso | 

## Slide 28
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Descripción | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 0.1 | 24-06-2014 | Daniel Vargas | Adecuación de el Sistema Viajes Tumi. | En revision | Manuel Sáenz

## Slide 29: Anexo Paleta de Íconos

## Slide 30
Paleta de íconos
Proveedor
Entradas / Salidas
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Bifurcación:
xxxxxxxx
Información / datos
xxxxxx
Documento
xxxxxx
Sistema
xxxxxx
Producto / servicio
xxxxxx
Paralelismo condicionado (bifurcación)
Paralelismo
Bifurcación y Paralelismo
Comunicación
Calendario
Proceso
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Subproceso
Actividades
Tareas